Příloha č. 3

**Smlouva o dílo**

**„OPRAVY VÝTLUKŮ KOMUNIKACÍ V OBCI VELKÉ LOSINY TRYSKOVOU METODOU 2024“**

**Zhotovitel:**

obchodní jméno:

sídlo:

peněžní ústav:

č. účtu:

IČO, DIČ:

Zastoupen:

Telefon:

**Objednatel:**

obchodní jméno: Obec Velké Losiny

zastoupený: Ing. Janou Fialovou, starostkou obce

sídlo: Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny

peněžní ústav: Komerční banka a.s.

č. účtu: 5126841/0100

IČO, DIČ: 00303551, CZ00303551

**1. Předmět, místo a termín plnění**

Zhotovitel provede zhotovení díla „Oprava výtluků komunikací v obci Velké Losiny tryskovou metodou 2024“. Rozsah díla bude stanoven soupisem dílčích ucelených úseků.

Cenová nabídka je nedílnou součástí této smlouvy a je z ní patrná konkrétní náplň smluvní ceny.

**Zahájení prací v rámci I. etapy: 15.4.2024**

**Dokončení prací v rámci I. etapy: 31. 5. 2024**

**Zahájení prací v rámci II. etapy: 1. 10. 2024**

**Dokončení prací v rámci II. etapy: 15. 11. 2024**

Termíny zahájení a dokončení prací se mohou měnit v závislosti na klimatických podmínkách na základě vzájemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem.

**2. Cena**

* 1. Smluvní cena díla činí ……………. Kč bez DPH / 1 t opravné asfaltové směsi, ……………. Kč bez DPH / hodina práce stroje na strojní čištění a ……………. Kč bez DPH / hodina stroje na válcování.

Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty, který poskytuje své DIČ: CZ00303551 při přijetí stavebních a montážních prací a je v pozici plátce, který je povinen uplatnit režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), a to na celý objem přijatých stavebních a montážních prací.

2.2. Sjednaná jednotková cena je cenou nejvýše přípustnou. Celková cena za dílo se bude odvíjet od skutečných výměr provedených prací.

2.3. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

2.6. Výkony, které zhotovitel díla provede bez vědomí objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny.

**3. Předání a převzetí díla**

3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními předpisy, které se vztahují na předmět plnění smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat provedené dílo nejpozději do 30. 11. 2024. Ucelené části opravovaných úseků komunikací budou předávány průběžně. Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě.

3.3. O předání a převzetí provedeného díla zhotovitel vyhotoví Protokol o předání a převzetí díla.

Protokol obsahuje zejména následující náležitosti:

a) označení a číslo Protokolu o převzetí díla,

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele,

c) odkaz na tuto smlouvu,

d) datum provedení díla,

e) případné vady zjištěné při převzetí díla objednatelem, které nebrání uvedení díla do provozu, včetně termínu jejich odstranění. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla podepsán oběma smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatření a lhůtách v zápise uvedených za dohodnuté. Jestliže objednatel uvede v protokolu o předání a převzetí reklamované vady nebo popíše, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje bezplatné odstranění vad.

3.4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 14 dnů předem kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

**4. Platební podmínky**

4.1. Podkladem pro platby (faktury) jsou skutečně provedené práce. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle nabídkové ceny. Přílohou faktury budou vážní lístky za použitý materiál. Fakturovat lze jednotlivé ucelené části po řádném předání hotového díla. Fakturace bude provedena nejpozději do 20ti dnů od předání díla.

4.2. Splatnost faktur je 30 dní od doručení (odevzdání) objednateli. Faktury, které jsou podkladem pro provedení plateb, budou obsahovat všechny náležitosti běžné v obchodním platebním styku a náležitosti daňového dokladu.

**5. Záruční podmínky**

* 1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání 36 měsíců, ode dne předání díla. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené nevhodným užíváním stavebního díla či nevhodnou údržbou, nebo třetí osobou.

**6. Smluvní sankce**

6.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení, předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Tato pokuta bude realizována snížením ceny plnění.

6.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli pokutu ve výši 0,1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.

**7. Odpovědnost za škody**

7.1. Zhotovitel je po celou dobu provádění díla, až do doby převzetí stavby objednatelem, odpovědný za uskladněný materiál. Nebezpečí vzniku škody na předmětu díla a vlastnické právo k dílu přejde na objednatele písemným předáním díla bez vad a nedodělků a po uhrazení smluvní ceny díla.

7.2. Převzetím staveniště zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů, zajišťujících bezpečnost a ochranu při práci a za provádění prací v souladu se zadávacími podmínkami a příslušnými normami.

7.3. Zhotovitel na vlastní náklady zajišťuje likvidaci veškerého vyprodukovaného odpadu, který vznikne při provádění díla. Při nakládání s odpady je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy jako jejich původce.

7.4. Zhotovitel je povinen zabránit úniku jakékoliv nebezpečné látky, jež by mohla jakýmkoliv způsobem negativně zasáhnout nebo poškodit majetek objednatele, životní prostředí, nebo by mohla způsobit škody na lidském zdraví. V případě vzniku výše popsané situace je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a uhradit náklady na likvidaci havárie či ekologické škody v plné výši.

7.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby dodržovat na staveništi pořádek a zajistit bezpečnost silničního provozu a pohybu chodců, řešit potřebné přechodné dopravní značení pro zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy.

7.6. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli a třetím osobám za škody vzniklé při provádění stavby, nebo v souvislosti se stavbou, způsobené jeho firmou, popř. subdodavatelem, a tyto odstraní na vlastní náklady.

**8. Všeobecná ustanovení**

8.1. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.

8.2. Zhotovitel se seznámil s místem stavby a jsou mu známy veškeré podmínky realizace stavby.

8.3. Odstoupení od této smlouvy je možné dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

8.4. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnou dohodou obou stran s příslušným dodatkem ke smlouvě o dílo.

8.5. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

8.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy byla podepsána zástupci obou stran.

Je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá strana obdrží jedno vyhotovení.

8.7. Zhotovení díla na základě smlouvy o dílo bylo schváleno na x. jednání rady obce usnesením č. /24 ze dne xx. xx. 2024.

V ……………….. dne ……………….. Ve Velkých Losinách dne …………….

….............................. …............................

 Ing. Jana Fialová

 Starostka obce